白山市青山湖省级风景名胜区总体规划

（文本）

吉林省林业勘察设计研究院

二零二二年六月

设计编号：Z-2022-149-1

项目名称：白山市青山湖省级风景名胜区

总 体 规 划

（文本）

| 院 长 | ：焦 为 屹 |
| --- | --- |
| 总 工 程 师 | ：宫 向 东 |
| 中心主任 | ：窦 广 民 |
| 中心总工程师 | ：刘 海 峰 |
| 室 主 任 | ：孟 庆 刚 |
| 室主任工程师 | ：吕 学 燕 |
| 项目负责人 | ：孟 庆 刚 ：张 骁 |

工程设计资质证书：A222004084号

(院章)

吉林省林业勘察设计研究院

2022年6月  长春

项目参加人员

项目编制单位及参加人员

吉林省林业勘察设计研究院

孟庆刚     高级工程师

吕学燕     高级工程师

姚晨光     高级工程师

张  骁     工程师

杨  琦     工程师

李昕忆     助理工程师

项目协作单位及参加人员

白山市浑江区政府

兰惠双      副区长

白山市林业局

刘通        副局长

崔著明      科长

白山市林业勘察设计院

杨世刚      高级工程师

李春梅      工程师

张艳华      工程师

陈治源      工程师

白山市浑江区林业局

左克顺      局长

目    录

第一章 规划总则	1

第一条 规划目的	1

第二条 规划范围与面积	1

第三条 风景名胜区性质与资源特色	1

第四条 规划期限	2

第二章 保护规划	3

第五条 资源分级保护	3

第六条 资源分类保护	5

第七条 建设控制管理	6

第八条 生态环境保护	7

第三章 游赏规划	8

第九条 游客容量	8

第十条 特色景观与展示	9

第十一条 景区规划	9

第四章 设施规划	12

第十二条 道路交通规划	12

第十三条 游览设施规划	13

第十四条 基础工程规划	15

第五章居民点协调发展规划	21

第十五条 居民点调控类型	21

第十六条 居民点调控措施	21

第六章 关于相关规划协调的说明	24

第十七条 城市规划协调	24

第十八条  土地利用规划协调	24

第十九条 其他相关规划和管理规定协调	25

第七章近期规划实施	27

第二十条 近期实施重点	27

第二十一条 近期建设内容	27

附表：

表1-1风行名胜区资源类型表

表2-1文物保护单位一览表

表3-1风景名胜区游客容量表

附图：

0-1、区位关系图

0-2、综合现状图

0-3、规划总图

1-1风景名胜区和核心景区界线坐标图

2-1分级保护规划图

3-1游览规划图

4-1道路交通规划图

4-2游览设施规划图

5-1居民点协调发展规划图

6-1城市发展协调规划图

6-2土地利用规划图

第一章 规划总则

第一条 规划目的

为了加强白山市青山湖省级风景名胜区（以下简称青山湖风景区）的严格保护、管理、与开发，有效指导旅游开发与建设行为，促进其可持续发展。根据国务院《风景名胜区条例》规定，制定本规划。

风景区总体规划以严格保护本区的水域、山体等自然景物和人文景观为前提，充分利用自身的区位优势和发展潜力，积极吸引国内外游客，统一规划，分期实施。不断满足人们的旅游需求，实现可持续发展，为子孙后代建设一处回归自然游览休闲的胜地。

第二条 规划范围与面积

风景区规划面积824.1hm2，风景区东侧至青山湖水坝向青山湖大门两侧陡峭山体，北侧经玉神宫、青山寺山脊分水岭向西延伸至青沟子顶部，沿另一侧山脊向东回转至青山湖大门。

核心景区面积524.5hm2，占风景区面积的63.6%。

第三条 风景名胜区性质与资源特色

一、风景名胜区性质

青山湖风景区以山幽、水清、林秀的优美景色、满族传统民俗文化、佛寺道观宗教文化为景观特色，兼具现代化游览、娱乐、康养体验，风景区的性质应定为生态观光、文化科教、旅游康养等多功能的省级重点风景名胜区。

二、风景名胜资源特征

青山湖风景区风景名胜资源特征主要体现在以山幽、水清、林秀为主题的生态自然风貌，以满族传统风俗、古村老寨、佛寺道观为主题的特色传统人文，以亲子娱乐、夜游观赏、休闲旅居为主题的旅游康养区。

三、风景名胜资源类型与分级

风景区有43个景源，根据景源类型可分为2大类、6中类和15小类。其中自然景源有水景和生景，水景包括湖泊和溪流，生景主要是森林。人文景源有风物、建筑、生景和园景，风物主要是民族民俗，建筑包括工程构筑物、纪念建筑、商业建筑、特色村寨、特色街区、文娱建筑、宗教建筑，胜迹主要是遗址遗迹，园景包括动物园、游娱文体园区和植物园。

风景区景源分级为二级、三级和四级，其中二级景源3处，具有省级保护价值，以及白山市地方代表性作用；三级景源10处，在白山市地区具有一定的吸引力；四级景源30处，在风景区以及当地具有一定的吸引力。

第四条 规划期限

本规划期限为2022年-2042年，近期为2022年-2027年。

第二章 保护规划

第五条 资源分级保护

一、一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围）

主要为距离山门2公里至青沟子末端山体两侧天然次生林区，该区域是风景区物种分布最集中、生物多样性最丰富、生态敏感性最高的区域，面积524.5hm2。包括全部的特别保存区，面积368.0hm2；以及部分风景游览区，面积156.5hm2。保护措施：

（1）仅允许建设动植物保护监测站点等管理和保护相关的必要设施，不得建设其他无关设施。

（2）禁止安排旅宿床位，以及安排对外交通，严格限制机动交通工具进入本区。

（3）不组织开展大众游览活动，仅可开展科考和资源管理活动。

（4）应开展必要的巡护工作，限制游客和居民进入这片区域。

（5）对生态系统的动物、植物、气象、水文等要素进行必要的监测，作为管理和科研的依据。

二、二级保护区（严格限制建设范围）

包括青沟子山体两侧人工林区域和瞭望长白至青山寺、玉皇庙一线的旅游设施集中区域，总面积152.6hm2。包括部分风景游览区，面积4.5hm2；风景恢复区，面积148.1hm2。保护措施：

（1）应保护和管理好有价值的风景资源，可根据需要开展一定的游览活动，允许建设与资源保护及游览相关的必要设施。

（2）严格禁止破坏自然环境的各种工程建设、生产活动与游憩活动。

（3）应严格控制人口规模和建设规模，改善既有建筑的卫生条件、加强环保管理和绿化。

（4）严格限制游览性交通以外的机动交通工具进入本区。

（5）人工林资源可根据景观需要进行改造，改造的人工林资源应以恢复和提高风景区生态与景观环境为主。对成、过熟林及低质低效的人工林采取择伐和间伐等形式更新，以发挥森林的最大生态效益。

三、三级保护区（限制建设范围）

主要分布在青山沟子山谷区域，包括村庄、零散居民点、山门至青沟子村公路、以及一些已建的山庄区域，总面积144.3hm2。包括风景游览区，面积11.8hm2；旅游服务区，面积57.0hm2；风景恢复区，面积75.5hm2。保护措施：

- 应依据详细规划进行游览设施建设和村庄建设。应统筹用地规划，优化建设布局，保持山体余脉、河流水系、田园绿地自然要素。

（2）应保持建筑传统风貌，公共建筑高度控制在6层以下，农房建筑高度控制在 3 层以下。

  （3）可接纳从二级保护区搬迁的居民，禁止风景区外人口迁入。

（4）不得安排污染环境和破坏景观的生产项目，对区内现存有污染的生产项目、破坏景观的建筑物应采取措施限期进行调整、改造或整治。

（5）完善污水收集和处理设施，所有住宿和餐饮服务设施以及民居的污水必须经过处理才能排放。

四、外围保护带

风景区外围保护带主要集中在风景区西侧天然林周边，与风景区景观构成较为完整的生态体系，作为风景区本体保护具有重要作用，需要加以控制，面积318.7hm2。保护措施：

（1）应维护自然生态平衡，重视森林植被保护和景观培育，形成与周边景区相协调的景观环境，不得建设具有污染或环保不达标的项目和设施。

（2）控制区域内居民人口规模，合理引导居民点体系协调发展；调控区域内土地利用形态，严禁毁林耕作，违章建筑，提高整体环境质量。

第六条 资源分类保护

一、森林植被资源保护

1、以地带性植物群落为基础，培育必要的建群树种，加快其自然群落演替；

2、局部进行森林更新改造，培育风景林。

3、不得在风景区内开展破坏野生动物生息繁衍的行为；加强巡护和游客管理，禁止追逐惊吓动物和采集珍稀物种的行为。

4、依托基层村民自治组织，对上山采集和售卖中药材的村民进行登记，规范管理。

5、防火期森林植被覆盖区域禁止任何火源行为。

二、水体资源保护

1、加强对基础设施和旅游服务基地的规划、建设和管理，谨慎选址，避免相关设施的建设对河流湖面等水体造成污染。

2、定期对管理人员和游客开展水体价值保护的宣传，提升保护意识，掌握保护水体资源的基本常识。

3、完善监测设备，补充专业监测人员，加强水文的研究监测。

三、非物质文化遗产保护

（1）禁止在寺庙周边兴建有损景观环境风貌的其它建筑或构筑物，并根据历史风貌对其周边环境进行规划和整治。

（2）明确宗教活动场所复建、新建审批程序，不得以宗教活动名义破坏建筑的真实性和完整性。

（3）控制游览开发活动，避免游览行为产生破坏后果，并加强对文化遗址进行日常管理。

（4）通过多种形式展示佛教、道教文化，开展主题活动，继承文化传统。

（5）开展对青山寺、玉皇庙民俗文化的研究，通过出版物的形式进行推广宣传，促进文化的传承。

第七条 建设控制管理

| 分级保护区设施控制一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施类型 |  | 一级保护区 | 二级保护区 | 三级保护区 |
| 1、道路交通 | 栈道 | ○ | ○ | ○ |
|  | 土路 | △ | ○ | ○ |
|  | 石砌步道 | △ | ○ | ● |
|  | 其他铺装 | × | ○ | ● |
|  | 机动车道、停车场 | × | △ | ● |
| 2、餐饮 | 餐饮点 | × | ○ | ● |
|  | 野餐点 | × | ○ | ○ |
|  | 一般餐厅 | × | ○ | ● |
|  | 高级餐厅 | × | × | ● |
| 3、住宿 | 野营点 | × | ○ | ○ |
|  | 家庭客栈 | × | ○ | ● |
|  | 一般旅店 | × | △ | ● |
|  | 民俗山庄 | × | × | ● |
|  | 高级宾馆 | × | × | ● |
| 4、宣讲咨询 | 解说设施 | △ | ● | ● |
|  | 咨询中心 | × | ○ | ● |
|  | 博物馆 | × | × | ○ |
|  | 展览馆 | × | × | ○ |
|  | 艺术表演场所 | × | × | ○ |
| 5、购物 | 商摊 | × | △ | ● |
|  | 小卖部 | × | ○ | ● |
|  | 商店 | × | × | ● |
| 6、卫生保健 | 卫生救护站 | × | ○ | ● |
|  | 医院 | × | × | ○ |
|  | 养老院 | × | × | ○ |
| 7、管理设施 | 景点保护设施 | ● | ● | ○ |
|  | 游人监控设施 | ● | ● | ○ |
|  | 环境监控设施 | ● | ● | ● |
|  | 行政管理设施 | × | × | ● |
| 8、游览设施 | 风雨亭 | △ | ○ | ● |
|  | 休息椅凳 | △ | ○ | ● |
|  | 景观小品 | ○ | ○ | ○ |
| 9、基础设施 | 邮政设施 | × | ○ | ● |
|  | 电力设施 | × | ○ | ● |
|  | 电讯设施 | × | ○ | ● |
|  | 给水设施 | × | ○ | ● |
|  | 排水设施 | × | ○ | ● |
|  | 环卫设施 | × | ○ | ● |
|  | 防火通道 | × | ○ | ● |
|  | 消防设施 | × | ● | ● |
| 10、其他 | 科教、纪念类设施 | × | ○ | ○ |
|  | 节庆、乡土类设施 | × | ○ | ○ |
|  | 宗教设施 | × | △ | ○ |
|  | 水库 | × | △ | ○ |

注：●应该设置；○可以设置；△可保留不宜设置；×禁止设置；

第八条 生态环境保护

青山湖风景名胜区空气质量要求达到一级标准，空气环境质量优良；水环境质量符合Ⅰ类水质标准，水质状况良好；环境噪声昼夜均达到城市区域环境质量Ⅰ类标准，区域内声环境质量良好。

第三章 游赏规划

第九条 游客容量

一、一次性游人容量与日游人容量

风景区一次性游人容量为3949人/次，日游人容量为8354人次/日，各游线、游览区域的日游人容量详见下表：

游线游人容量

| 序号 | 游线名称 | 长度（m） | 平均宽度（m） | 计算面积（m2） | 计算指标（m2/人） | 一次性容量（人/次） | 日周转率（次） | 日游人容量（人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛寺道观线 | 2618 | 1.5 | 3927 | 7 | 561 | 2 | 1122 |
| 2 | 古寨遗址线 | 2438 | 1.5 | 3657 | 7 | 522 | 2 | 1044 |
| 3 | 亲水浮桥线 | 1871 | 2 | 3742 | 7 | 535 | 2 | 1070 |
| 4 | 玻璃栈道线 | 400 | 2 | 800 | 7 | 114 | 4 | 456 |
| 5 | 步步惊心线 | 400 | 2 | 800 | 7 | 114 | 4 | 456 |
| 合计 |  | 7727 |  | 12926 |  | 1846 |  | 4148 |

游览区域游人容量

| 序号 | 游览区域名称 | 计算面积（m2） | 计算指标（m2/人） | 一次性容量（人/次） | 日周转率（次） | 日游人容量（人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃花谷游览区 | 22316 | 100 | 223 | 2 | 446 |
| 2 | 渔家水寨游览区 | 132647 | 600 | 221 | 2 | 442 |
| 3 | 佛寺道观游览区 | 18666 | 200 | 93 | 2 | 186 |
| 4 | 满族风情游览区 | 198275 | 200 | 991 | 2 | 1982 |
| 5 | 温泉康养村游览区 | 344720 | 600 | 575 | 2 | 1150 |
| 合计 |  | 716624 |  | 2103 |  | 4206 |

二、日极限游人容量

日极限游人容量为日游人容量的2.5倍，为20885人次。

三、年游人容量

风景区年游人容量为1808641人次/年

第十条 特色景观与展示

一、特色景观类型与展示主题

从青山湖风景区风景资源的调查分析可以看出，风景区自然景观是以丰富的森林资源、起伏的山体走势、美丽的湖光水色为代表的典型特征；人文景观的典型特征主要表现在满族传统民俗文化、佛寺道观宗教特色文化、以及游览、娱乐、康养为代表的现代化旅游设施。进一步对青山湖风景区特色景观进行总结，可以归纳为森林古刹、湖光水色、满族风情、温泉康养和亲子乐园等五大主要景观特征。

二、解说展示场所与方式

包括交通引导系统、设施和管理解说系统、景点解说展示系统和印刷解说展示系统等多种解说方式服务游人。

三、游览组织

根据青山湖风景区的风景资源特点和空间分布情况，形成风景区格局特色的游览线路，主要有北线、南线、满族风情、亲子乐园和温泉康养，以及风景区主要游线（2日游等）。

第十一条 景区规划

风景区主要划分为3个景区，分别为青山古寨景区、满族传统风俗景区和温泉康养景区。各景区应加强游览组织、景观环境控制、游览解说系统和基础设施建设，并进一步编制详细规划。

一、青山古寨景区

1、游览区域

青山古寨景区位于风景区东侧，主要包括桃花谷游览区、渔家水寨游览区、佛寺道观线、古寨遗址线、亲水浮桥线、玻璃栈道线和步步惊心线。其中游线长度7727m，计算面积12926 m2；游览区面积155138m2。

2、景观特色

青山古寨以森林和湖泊自然景观为主景，以青山寺、玉皇庙为宗教文化特色，以玻璃栈道、高山索道为娱乐设施。游人体验山顶远眺，享受森林氧吧，游览古寨风光，欣赏湖光水色，体验刺激性游戏，是风景区绝佳游览胜地。

3、主题定位

森林氧吧、湖光水色、宗教文化、高空栈道。

4、游憩活动

观光、揽胜、寻幽仿古、摄影、写作、宗教、娱乐

二、满族传统风俗景区

1、游览区域

满族传统风俗游览区位于山谷区域，东侧与青山湖相邻，西侧以悬浮石与温泉康养区为界，游览区域面积为198275m2。

2、景观特色

满族传统风俗景区是风景区的主要游览区域，集娱乐、文化、餐饮、住宿、集市、服饰等多功能于一体的景区。以满族传统民俗特色建筑与文化景观为主体，以满族传统饮食、服饰、活动等为文化特色，游人体验满族传统风情。同时规划的现代化游乐园区包括亲子无动力游戏、粉红沙滩、野外求生拓展乐园、儿童水上乐园等设施，在满足游人对满族风情体验的同时，体验娱乐活动的快乐。

3、主题定位

满族风情、饮食文化、亲子娱乐

4、游憩活动

揽胜、体验、美食、服饰、文化、亲子、娱乐

三、温泉康养景区

1、游览区域

温泉康养村游览区位于山谷西侧，是风景区的最深处，景区周边均为茂密的天然阔叶林，游览区域面积344720平方米。

2、景观特色

温泉康养景区是风景区的主要休闲、住宿场所，以古村温泉和森林康养为主要功能。

3、主题定位

古村温泉、森林康养

4、游憩活动

温泉、住宿、康养

第四章 设施规划

第十二条 道路交通规划

一、对外道路交通规划

基于风景区现有外部交通较为便利，规划在已有外部交通条件下，增加室内至风景区旅游公交专线，并根据游人数量增加班次，以满足游人的出行便利。

二、内部道路交通规划

1、设置风景区出入口位于桃花谷南侧，G201国道进入风景区的主要干道上；景区出入口设置了满族传统游览区和温泉康养区出入口，分别位于两个游览区的机动观光主干道上，是进入景区的主要入口。

2、机动车观光路线

机动观光车道：全长7.24km，平均宽度8m，主要为连接各游览区及主要景点的机动车道。起点位于风景区入口停车场观光车转换驿站，经过渔家水寨游览区、满足传统风俗游览区，在进入温泉康养游览区后分成两路。一路向山泉问道延伸至尽头，一路向温泉康养客栈延伸至居民点尽头。

3、游步道路线

游步道路线主要包括登山步道、森林栈道、玻璃栈道、高空索道、原木浮桥、亲水栈道和游览区内部游步道等。其中登山步道和森林栈道尽可能利用原有森间小路进行规划与改造，保留森林自然野趣，在具有危险路段采取必要的安全措施。其他游步道的修建时要充分考虑到建设对地形地貌景观的影响，避免对景观的破坏。

三、交通设施规划

1、风景区规划设置停车场1处，位于风景区入口处、旅游服务中心南侧，面积8000m2，规划停车位规模350-450个。在温泉康养景区规划设置停车位1100-1200个，面积25000m2，具体停车位由编制风景区详细规划时确定。

2、规划设置码头两处，一处位于青山湖南岸、渔家水寨游览区内，一处位于青山湖西北侧，与原木浮桥、登山栈道相连。船只数量由编制风景区详细规划时确定。

3、景区内设置2处摆渡车站，其中1处位于风景区入口集散中心内，面积2300m2；1处位于满族传统风俗景区，面积400m2。电瓶车暂定区1处，位于满族传统风俗景区游客服务中心西侧，面积800m2，用于游人观光游览使用。

4、规划设置玻璃栈道、高空索道，提高游人游览体验。

5、完善风景区内安全、管理和停车设施。

四、道路及交通设施控制要求

1、禁止大型货运车辆进入风景区，大型客运车辆按要求停放风景区入口停车场内。

2、居民点生产生活道路根据旅游发展和居民点改造需要，经过环境影响评价和景观影响评价，并得到主管部门同意后，方可提升道路质量和等级。

3、风景区外来车辆在经过景区管理部门同意后方可进入，避免对风景区交通产生拥挤。

4、结合智慧景区建设，建设停车位信息公示栏，在风景区主要外部道路显要位置告知来往自驾游客和公共交通驾驶员停车位信息。

5、在旅游高峰期禁止任何社会车辆进入风景区，经白山市公交转运后进入，缓解交通压力。

第十三条 游览设施规划

一、游览设施布局与分级配置

根据风景区范围特点和景区布局，规划设置旅游村1处、旅游点6处、服务部3处。旅游村位于满族传统风俗景区内，旅游点主要有、青山古寨旅游点、青山寺、玉皇庙旅游点、渔家水寨旅游点、亲子乐园旅游点、森林康养旅游点、和古村温泉旅游点，服务部分别为森林栈道服务部、桃花谷服务部和古村老寨服务部。

| 风景区游览设施布局与分级配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能大类 | 功能小类 | 旅游村 | 旅游点 | 服务部 |
| 一、旅行 | 1.非机动交通 | ● | ● | ● |
|  | 2.邮电通讯 | ● | △ | △ |
|  | 3.机动车船 | △ | △ | × |
|  | 4.火车站 | × | × | × |
|  | 5.机场 | × | × | × |
| 二、游览 | 1.审美欣赏 | ● | ● | ● |
|  | 2.解说设施 | ● | ● | ● |
|  | 3.休憩庇护 | ● | ● | △ |
|  | 4.环境卫生 | ● | ● | △ |
|  | 5.游客中心 | △ | △ | × |
|  | 6.安全设施 | △ | △ | △ |
| 三、饮食 | 1.饮食点 | ● | ● | △ |
|  | 2.一般餐厅 | ● | ● | × |
|  | 3.中级餐厅 | △ | × | × |
|  | 4.高级餐厅 | △ | × | × |
| 四、住宿 | 1.简易旅宿点 | ● | △ | × |
|  | 2.一般旅馆 | ● | △ | × |
|  | 3.中级旅馆 | ● | × | × |
|  | 4.高级旅馆 | △ | × | × |
| 五、购物 | 1.小卖铺、商亭 | ● | ● | △ |
|  | 2.商摊集市墟场 | △ | △ | × |
|  | 3.商店 | △ | × | × |
|  | 4.银行、金融 | △ | × | × |
|  | 5.大型综合商场 | × | × | × |
| 六、娱乐 | 1.艺术表演 | △ | △ | × |
|  | 2.游戏娱乐 | △ | × | × |
|  | 3.体育运动 | △ | × | × |
|  | 4.其他游娱文体 | × | × | × |
| 七、文化 | 1.文博展览 | △ | △ | × |
|  | 2.社会民俗 | △ | × | × |
|  | 3.宗教礼仪 | △ | × | × |
| 八、修养 | 1.度假 | △ | × | × |
|  | 2.康复 | △ | × | × |
|  | 3.休疗养 | △ | × | × |
| 九、其他 | 1.出入口 | △ | △ | × |
|  | 2.公安设施 | △ | △ | × |
|  | 3.救护站 | △ | △ | × |
|  | 4.门诊所 | △ | × | × |

注：●应该设置；△可以设置；×禁止设置

二、床位规模控制与分布

青山湖风景区规划旅游床位数1300个，其中满族传统风俗景区温泉民宿客栈群床位500个，古村温泉床位200个，温泉康养客栈床位600个。风景区其余游客住宿则选择白山市为补充与依托，住宿功能齐全、规模较大，不计入旅宿床位统计。

第十四条 基础工程规划

一、给水工程规划

1、供水量估算

景区内用水量697.2m3/日。

2、水源选择

- 在青山湖北侧山体高地建立供水站，埋设输水管线连接市政供水网，用水泵抽入储水池，水池容积在2000立方米左右。抽水用变频调节水泵抽出后供景区使用，供水方式采用压力供水。

边远地区的供水可就地取水经过卫生处理后使用。

- 3、供水方式

规划供水主管道沿各景区游览主干道、游步道敷设给水管至各用水用户，供水能力和给水管敷设根据供水需要和投资等实际情况，尽可能对景区进行分质供水，可分期建设或根据远期规模一步到位，必须确保风景区不同时期旅游接待和居民用水需要。

二、排水工程规划

1、排水系统规划

（1）风景区离市内很近，区内地势西高东低，因地制宜，采取以管道排污为主，分散处理为辅的方式。在游客集中区采取管道排污，污水集中进入白山市市政污水管道，由市政污水处理厂净化后排入河流。

（2）未建设集中污水处理设施的区域，生活污水和公厕粪便采用分散处理方式；生活区产生的生活污水就近排入景点附近的沼气池、化粪池和小型污水处理站，达标处理后排入外围树林中，用作游人不及处的森林植被和寺庙自留菜地等施肥。

（3）各景点独立旅游服务公厕可因地制宜采用生态环保厕所，粪便污水送入附近旅游接待点处理；或就近排入化粪池，达标处理后排入外围树林中，用作森林植被施肥。

（4）污水处理设施的处理工艺要求采用技术先进、成熟、占地面积小、建设费用和运行费都比较低的处理方式，可采用成套污水一体化处理设备。宣传节约用水，控制普通洗衣粉的使用，提倡使用无磷洗衣粉和洗涤剂使污水处理设施的运行高效低耗。

2、雨水系统规划

区内地势西高东低，现状无积水洼地和沼泽，采取管道和渠道、河流三者结合的方式排水；地形坡度较陡的，以植被为主的地区，采用地面排水。

按照地形情况，就近排入天然水沟，最终排入水库。

三、供电工程规划

1、用电负荷预测

青山湖风景区规划用电负荷7691kw，规划改造35kv供电线路，在风景区入口设立二台变电容量16兆伏安变压器，可负载20000kw负荷；远期规划主变电容量50兆伏安，可负载25000kw负荷。

2、用电规划

风景区内供电由国家电网供电，改造景区内原有10kV线路，景区内规划35kv 配电网络建设，中压配电网络以单联络接线为主，不具备环网条件的地区可采用单辐射接线，有条件时可逐步形成两分段及以上联络接线。

规划增建的各旅游设施配电，拟由新建室内二层楼式变压器配电站供电，变压器容量以各处旅游设施实际需要配置。

四、电信工程规划

1、风景区规划电话740门，设置电信机房2处。

2、通信光缆沿观光主干道进行地下铺设，形成辐射全风景区的传输路由，规划风景区内其他区域采用无线通信技术。

3、通信管道宜采用PVC硬塑管，特殊地段可采用双波纹塑料管或钢管，通信管道应沿道路采用地下敷设方式。

4、通信引入管应与建筑同步施工，通信管道和其他管线及建筑物的最小净距应符合国家《城市建设邮电通信服务设施设计标准》等有关规范，严禁与其他地下管线在同一地点引入建筑物。

5、微波塔、无线通讯基站应该使用小型化的、对景观无破坏的设备、设施。

五、环卫设施规划

1、风景区内各景点、旅游服务部级游览线路设置垃圾收集点与公测，固体废物经统一收集后，纳入白山市垃圾处理厂。

2、完善“净物上山、垃圾下山”机制，结合规划的道路交通系统合理组织货运路线，设置分类垃圾箱，垃圾箱沿主要游览线路每隔200-300m设置一处。

3、对风景区的生活垃圾实行袋装化，统一处理；对居民点生活垃圾实行统一管理，统一收集，严禁在水库、河流附近堆放垃圾。

4、垃圾要日产日清，分类处理，规划设置垃圾中转站一处，位于温泉康养景区居民点内，配备清运车两辆，统一运到白山市垃圾处理场处理。

5、旅游公测应慎重选址，避免对水源的影响，不能进行集中污水处理的厕所应采用环保型无污染厕所，公共厕所建筑形式与周围景观环境相协调。公测污水经统一收集后，排往生化池集中处理。

6、完善环卫规章制度和环卫专业队伍建设，增加环卫建设资金投入，增设环卫设施设备。

六、综合防灾规划

1、森林防火规划

（1）防火规划遵照“联防联治，依法治火，预防为主，防灭并重”的原则。加强《森林法》、《消防法》、《森林防火条例》等法律法规的宣传学习，提高游人和居民的防火意识和消防知识。

（2）森林防火期加强各进山口的火种检查，严禁烧荒、野外焚香烧纸，风景区内部要强化宿营点等特殊区域的用火管理。

（3）近期保留现状防火预测预报网、瞭望监测网和交通通讯网，中远期建设防火自动监控系统；消防器材应及时维修、更新，完好率须达到90%以上。

（4）防火设施在设置过程中不得造成视觉景观的破坏。

（5）风景区管理机构应组织进行青山湖风景名胜区防火专项规划的编制。

2、森林病虫害规划

（1）做好森林病虫害的预测预报工作，保留现有的森林病虫害检测体系，不定期的检测风景区内的森林植被。

（2）坚持预防为主，严禁任何外来有害生物的进入，做好森林检疫工作。

（3）定期安排检查检疫人员对造林苗木和绿化苗木进行苗木检疫与复检工作，消除病虫害安全隐患。

（4）采用生物防治为主，化学防治、物理防治为辅的综合防治办法。

3、地质灾害防治

（1）对于突发地质灾害，形成以主管部门为指导中心，基层快报，专业队伍快速触动的快速反应体系。

（2）建立地质灾害空间数据库，提供包括地质环境状况、地质灾害历史和地质灾害隐患点分布、危险性、可能危害对象等主要地质灾害信息的适时查询。

（3）对于交通不便、人居规模小、危险性大、危害严重、治理难度大、投入多的地质灾害隐患点，实行以疏解避让为主，治理为辅的措施.

（4）对于人口密集、经济损失大、危险性大、稳定性差的地质灾害隐患点，采取工程措施进行完全治理。对于规模小、危险性不大的崩滑灾害隐患点，可根据实际情况进行简单治理。

4、防洪规划

（1）加强青山湖水路的安全维护，提高洪水调蓄能力，削减洪峰流量。规划设计将加强对现有的河道水面空间形态进行保护，相关工程措施尽可能考虑水生态、水环境建设的要求，注意风景区的水系沟通，将水元素融入景区建设中，提高防洪排涝工程的文化品位，打造生态景区，使其既发挥防洪排涝的作用又具有景观水系的功能。

（2）对重要游览安全设置建设尽可能布置在不易受山洪侵害的区域，持续开展水文资料的收集和检测等基础科研工作，结合自然监测系统与综合信息传输网建设水文检测预警体系，适时采取防治措施。

5、消防规划

普通消防站服务面一般不应大于7km2，设在近郊区的普通消防站以接到出动指令后5分钟内消防队可以达到辖区边缘为原则确定辖区面积，其辖区面积不应大于15 km2。风景区位于白山市近郊，处于白山市消防部门管辖范围，规划不设置消防服务设施。

6、其他防灾规划

（1）防灾规划遵照“预防为主，综合治理”的原则。

（2）生物灾害防治规划原则禁止携入或引进外来物种，对确需引进的外来物种应进行严格的环境影响评价；对已引进的外来物种应加强监控，预防其酿成的生物灾害。

（3）加强防雷击、防震、防雪灾等自然灾害的工作。青山湖风景区管理部门应按照本规划的原则进行风景名胜区防灾专项规划。

7、安全系统规划

安全系统规划包括：交通安全规划措施、游览安全规划措施、游览区治安规划措施等方面。

（1）交通安全规划措施：重视特殊地段的道路交通安全，在游览道瓶颈段、危险段和风景区游人密集区增设防护设备（如：防护栏），并配备专职人员；建立突发性特殊天气情况下的道路交通管理应急预案，配备完备的道路清障设施，保持交通的畅通；加强对司机、游客的交通安全教育，在适当的地域建立交通安全广告牌。

（2）旅游区、景点旅游安全规划措施：结合景区、景点的开发要求和分期开发程度，应在一些关键地段设立护栏、扶手或其他安全设施，对在某些地段的观景台要严格执行容量控制；对游乐项目，一定要确保设施的质量，严格遵守设施的载客能力；在各危险段设立醒目的标示牌，提醒游客注意安全；景点、宾馆饭店按规定配备好安全设施，并对各类旅游设施进行定期检查，确保设备的完好，正常运行；建在林中的旅游服务设施，要考虑在雷雨季节旅游避雨的安全，确保山区建筑物安全。

（3）旅游区治安规划措施：建立旅游区治安管理体系，设立治安点，负责社会治安工作；建立旅游区的治安巡逻制度，及时解决游客遇到的各类问题；在各公共场所设报警点，宾馆饭店以及公共娱乐场所设保安人员，确保游客人身安全。

第五章居民点协调发展规划

第十五条 居民点调控类型

1、疏解搬迁型：散布在道路两侧，山体边缘，河流周围等最敏感区以及敏感区的居民建筑，没有形成较合理的村庄或影响了景区的整体景观效果，可统一拆除搬迁，向规划外围保护地带的村庄或城镇整合疏解。风景区外紧邻风景区入口处的村庄居民点规划为风景区集散服务中心和停车场，该村庄居民点规划统一征收拆除，居民向白山市城区或外围保护带村庄进行疏解。

2、疏解改造型：对于处在生态敏感区的居民点，使居民迁出，让人口向城镇转移，居民产业由生产型向服务型转向。留下居民建筑或场地进行旅游服务、科普教育等建筑场馆的改造利用，该区域主要为温泉康养客栈区和古村温泉区。

第十六条 居民点调控措施

一、居民点规划建设要求

1、建筑格调力求自然朴实，富有乡土气息。要充分利用当地建筑材料，突出徽派特色，色彩以黑、白、灰为主色调，将屋顶马头墙、三雕与高墙小窗等传统民居特色元素融入新建民居中，把农村居民点建设成生活环境优美、生活方式文明、生活设施现代化的农民新村。

2、在进行居民社会调控规划及其他居民规划时应充分挖掘民族文化与乡土文化，保持并延续其特有的内涵，使城镇、村落在新旧演替过程中有秩序的和谐发展。

3、积极宣传，在统一规划下进行建设活动。加强规划管理，重要公共建筑，位于门户、界面或视线节点上的建筑，规模较大、对片区风貌有重大影响的建设行为等，应进行建筑方案、立面形态和环境设计方面的审查工作。

4、加强对现状建筑的风貌整治。将现状建筑分为清理、整治、改造和拆除等四类。并将每栋建筑划分为屋顶、墙面、店面、阳台与栏杆、窗等元素，采用不同方式予以整治。

5、严禁在景点和景区内安排工业项目、城镇建设和其他企事业单位用地，不得在风景区内安排有污染的工副业和有碍风景的农业生产用地，不得破坏林地而安排建设。

二、产业和劳力发展规划

1、鼓励风景区内农村居民点人口外迁，由农村向城镇集中。地方政府应在住房和就业等问题上给予优惠和引导。

2、严格控制分散的居民点，统筹策划居民点的建设，提高服务水平。以风景区旅游业的发展促进居民点农业、副业、农副产品以及旅游产品加工业及第三产业的发展，提高居民生活水平，从根本上解决保护和开发的矛盾问题。

3、在统一规划原则下，农民可自发开展各种文化娱乐项目和通过“农家乐”的经营方式，保障经济来源；景区开发者为农民提供充足的客源和先进的经营模式。

三、居民利益协调机制

1、居民就业协调机制。景区提供的就业机会包括旅游区管理、园林绿化、景区建设与维护、保安、旅馆、饭店、茶馆、小卖部、工艺品摊点、照相、导游、娱乐服务、工艺品加工等。

2、居民土地征用协调机制。促进景区经济社会的可持续发展，保障被征用土地的农村集体经济组织、农民及用地单位的合法权益，土地征用根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定。

3、居民利益协调的主要策略。给居民提供参与旅游规划、旅游发展决策的机会，管理部门在充分考虑各利益群体的意见和建议以后，做出平衡各方利益的最终决议；对居民进行教育和培训，居民的受教育程度是影响参与的重要因素，包括两个方面：对旅游就业人员的培训；面向全体居民的教育。

4、特色村庄保护与建设控制。在规划与建设引导中，充分考虑开发和保护相互关系，发展经济的同时保护好自然环境。利用环境资源优势发展特色产业，禁止无原则的挖山，毁绿，填水等开发在半态敏感区划定禁止建设区范围，执行好环境保护措施。

保持特色村庄建筑、村庄肌理以及周边环境的整体空间形态的和谐统一，注重营造传统村落的历史文化风貌，通过对村落文化和社会环境的维护，形成系统的特色村庄风貌的整体环境。

第六章 关于相关规划协调的说明

第十七条 城市规划协调

一、外围保护带土地利用管理

外围保护带的功能是减少外界人类活动，尤其是周边乡村的建设活动对青山湖风景名胜区的冲击，形成青山湖风景名胜区外围的第一道保护区域。外围保护带内可以适当调整林地、农业用地、城镇建设用地，允许城镇的适当发展。城镇建设用地的规划建设，尤其是控规修规阶段的规划应当充分考虑对风景区的生态保护，禁止建设对风景区生态环境有影响的项目。除此之外，作为风景区的外围区域，在城镇建设过程中要严格避免对风景区的视觉污染，风景区周边地块开发时要仔细研究风景区景观视线关系，编制沿线景观风貌规划，控制建筑的高度、形式和色彩。严格保护风景区的景观视线，有效衔接好城市边际线与风景区景观之间的关系。

二、外围保护带资源与环境管理规划

1、生物资源。管理目标是青山湖风景名胜区与外界的生态系统建立贯通的生态廊道；防止外来物种入侵。

2、水资源。管理目标是水体的质量保持在I类或以上。管理措施为定期对水环境质量进行监测。

3、大气资源。管理目标是空气的质量保持在2级或以上。

4、声环境。管理目标是青山湖风景名胜区范围以外200米内的夜间等效声级小于50分贝，白天等效声级小于60分贝。

第十八条  土地利用规划协调

风景名胜区规划用地类型可分为风景游赏用地、旅游服务设施用地、居民社会用地、交通与工程用地、林地、园地、耕地、草地、水域和滞留用地共十类。为协调风景游览与农业生产之间，环境保护和经济发展之间的矛盾，根据自然地理特征，景源评价结果和土地利用现状，根据青山湖风景名胜区规划地类类型及性质进行引导和控制。

土地利用调控表

| 用地代号 | 地类名称 | 面积（hm2) |  | 占总用地(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 合计 | 风景区规划用地 | 824.1 | 824.1 | 100 | 100 |
| 甲 | 风景游赏用地 | 3.6 | 48.5 | 0.44 | 5.96 |
| 乙 | 旅游服务设施用地 | 2.9 | 9.8 | 0.35 | 1.18 |
| 丙 | 居民社会用地 | 18.1 | 1.0 | 2.20 | 0.12 |
| 丁 | 交通与工程用地 | 7.0 | 11.5 | 0.85 | 1.33 |
| 戊 | 林地 | 747.6 | 732.0 | 90.71 | 88.84 |
| 己 | 园地 | 1.8 | 1.8 | 0.22 | 0.22 |
| 庚 | 耕地 | 25.1 | 7.7 | 3.05 | 0.93 |
| 辛 | 草地 | 1.3 | 0.2 | 0.16 | 0.02 |
| 壬 | 水域 | 16.5 | 11.4 | 2.00 | 1.38 |
| 癸 | 滞留用地 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 |

第十九条 其他相关规划和管理规定协调

一、生态环境保护

风景区生态环境保护要严格落实《环境保护法》等相关规定，做好与生态环境保护相关规定的实施协调，加强生态环境保护，落实规划环评的相关措施和要求，相关建设项目应当履行环评手续。

二、水资源保护

风景区水资源丰富，关于水资源保护要积极落实《水法》等相关规定，做好与《吉林省地表水功能区》（DB22 388-2004）的实施协调，加强水资源保护，严格水域岸线管理，做好山洪地质灾害防御。

三、林地和特定区域保护

落实《森林法》等有关规定，严格保护林地和林木资源，做好与白山市林业保护利用规划、白山市森林经营方案的实施协调。

四、文物保护

落实《文物保护法》等相关规定，做好与文物保护专项规划的实施协调，落实文物保护范围和建设控制地带的管理要求。涉及文物古迹修复、复建和新建的项目，严格履行相关审批程序。

五、宗教活动场所管理

风景区内有青山寺和玉皇庙宗教活动场所，宗教活动场所的管理应严格落实《宗教事务条例》等相关规定，明确风景名胜区内依法登记的宗教活动场所，维护宗教活动场所周边环境和景观风貌。

六、旅游管理

落实《旅游法》等相关规定，规范旅游和旅游经营活动，提升旅游服务水平。

第七章近期规划实施

第二十条 近期实施重点

1、按照风景名胜区总体规划，对界线调整和核心景区的范围进行勘界立碑，加强风景名胜资源的保护力度。

2、按照风景名胜区总体规划，编制青山湖风景名胜区的详细规划。

3、改善各个景区之间的交通联系，设置旅游交通专线，合理疏导游客。

4、加强风景名胜区内非物质文化遗传的防护、监管设施建设。

5、加强风景区给水、排水、供电、电信、环卫等基础工程建设，积极取得白山市市政部门的配合。

6、结合风景名胜区发展的需要，不断完善风景名胜区监管信息系统、森林防火监控系统、水保检测系统等的完善和建设。

第二十一条 近期建设内容

1、完成登山步道、森林栈道、原木浮桥、亲水栈道、玻璃栈道和高空索道等游线的建设。

2、完善景区道路系统、基础设施和接待服务设施。

3、完善青山寺、玉皇庙宗教文化旅游设施的建设。

4、加快对满族传统风俗景区的建设。

5、完善古村温泉、森林康养景点的改造建设。

6、积极培育风景区及其外围保护地带的生态环境，控制风景区的环境污染，加强风景区内的历史遗迹、宗教建筑的保护。

7、理顺风景区的管理系体制，形成统一、高效、灵活，具备良好操作性的风景区管理结构，积极培养人才，提高人员素质。

8、完善加强法制建设，制定相关法规，使管理走向规范化、法制化道路。

附  表

| 附表1-1风景名胜区资源类型表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 大类 | 中类 | 小类 | 分级 |
| 1 | 青山寺 | 人文景观 | 建筑 | 宗教建筑 | 二级 |
| 2 | 玉皇庙 | 人文景观 | 建筑 | 宗教建筑 | 二级 |
| 3 | 祖营祭地 | 人文景观 | 胜迹 | 遗址遗迹 | 二级 |
| 4 | 玻璃吊桥 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 三级 |
| 5 | 步步惊心 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 三级 |
| 6 | 古寨遗址 | 人文景观 | 胜迹 | 遗址遗迹 | 三级 |
| 7 | 温泉康养客栈 | 人文景观 | 建筑 | 商业建筑 | 三级 |
| 8 | 满族美食街 | 人文景观 | 建筑 | 特色街区 | 三级 |
| 9 | 亲子无动力游戏 | 人文景观 | 园景 | 游娱文体园区 | 三级 |
| 10 | 青山古寨 | 人文景观 | 建筑 | 特色村寨 | 三级 |
| 11 | 古村温泉 | 人文景观 | 建筑 | 商业建筑 | 三级 |
| 12 | 温泉民宿客栈群 | 人文景观 | 建筑 | 商业建筑 | 三级 |
| 13 | 渔家水寨 | 人文景观 | 建筑 | 特色村寨 | 三级 |
| 14 | 儿童水上拓展乐园 | 人文景观 | 园景 | 游娱文体园区 | 四级 |
| 15 | 粉红沙滩 | 人文景观 | 园景 | 游娱文体园区 | 四级 |
| 16 | 高空秋千 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 17 | 古寨天门 | 人文景观 | 建筑 | 工程构筑物 | 四级 |
| 18 | 花境游园 | 人文景观 | 园景 | 植物园 | 四级 |
| 19 | 激光水幕秀 | 自然景观 | 水景 | 湖泊 | 四级 |
| 20 | 立竿祭天 | 人文景观 | 风物 | 民族民俗 | 四级 |
| 21 | 瞭望长白 | 自然景观 | 生景 | 森林 | 四级 |
| 22 | 林间木屋 | 自然景观 | 生景 | 森林 | 四级 |
| 23 | 满清大营 | 人文景观 | 建筑 | 纪念建筑 | 四级 |
| 24 | 满洲祭祖广场 | 人文景观 | 建筑 | 纪念建筑 | 四级 |
| 25 | 满族文学展馆 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 26 | 满族姓氏文化馆 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 27 | 满族运动文化展馆 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 28 | 努尔哈赤心愿图腾柱 | 人文景观 | 建筑 | 纪念建筑 | 四级 |
| 29 | 潜溪滑水漂流 | 自然景观 | 水景 | 溪流 | 四级 |
| 30 | 山泉古村 | 人文景观 | 建筑 | 特色村寨 | 四级 |
| 31 | 山泉问道 | 人文景观 | 建筑 | 工程构筑物 | 四级 |
| 32 | 山体光影秀 | 自然景观 | 生景 | 森林 | 四级 |
| 33 | 桃花谷 | 自然景观 | 生景 | 森林 | 四级 |
| 34 | 天空之镜 | 自然景观 | 生景 | 森林 | 四级 |
| 35 | 乌拉本说唱场 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 36 | 溪流捕鱼 | 自然景观 | 水景 | 溪流 | 四级 |
| 37 | 校军场 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 38 | 悬浮石 | 人文景观 | 建筑 | 工程构筑物 | 四级 |
| 39 | 驯猎乐园 | 人文景观 | 园景 | 动物园 | 四级 |
| 40 | 野外求生拓展乐园 | 人文景观 | 园景 | 游娱文体园区 | 四级 |
| 41 | 渔猎文化展馆 | 人文景观 | 建筑 | 文娱建筑 | 四级 |
| 42 | 长白山石头记文化馆 | 人文景观 | 建筑 | 纪念建筑 | 四级 |
| 43 | 祖营地展馆 | 人文景观 | 建筑 | 纪念建筑 | 四级 |

附表2-1文物保护单位一览表

风景区不涉及文物保护单位。

附表3-1风景名胜区游客容量表

一、一次性游客容量和日游客容量

风景区一次性游人容量为3949人/次，日游人容量为8354人次/日。

游线游客容量表

| 序号 | 游线名称 | 长度（m） | 平均宽度（m） | 计算面积（m2） | 计算指标（m2/人） | 一次性容量（人/次） | 日周转率（次） | 日游人容量（人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛寺道观线 | 2618 | 1.5 | 3927 | 7 | 561 | 2 | 1122 |
| 2 | 古寨遗址线 | 2438 | 1.5 | 3657 | 7 | 522 | 2 | 1044 |
| 3 | 亲水浮桥线 | 1871 | 2 | 3742 | 7 | 535 | 2 | 1070 |
| 4 | 玻璃栈道线 | 400 | 2 | 800 | 7 | 114 | 4 | 456 |
| 5 | 步步惊心线 | 400 | 2 | 800 | 7 | 114 | 4 | 456 |
| 合计 |  | 7727 |  | 12926 |  | 1846 |  | 4148 |

游览区域游客容量表

| 序号 | 游览区域名称 | 计算面积（m2） | 计算指标（m2/人） | 一次性容量（人/次） | 日周转率（次） | 日游人容量（人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃花谷游览区 | 22316 | 100 | 223 | 2 | 446 |
| 2 | 渔家水寨游览区 | 132647 | 600 | 221 | 2 | 442 |
| 3 | 佛寺道观游览区 | 18666 | 200 | 93 | 2 | 186 |
| 4 | 满族风情游览区 | 198275 | 200 | 991 | 2 | 1982 |
| 5 | 温泉康养村游览区 | 344720 | 600 | 575 | 2 | 1150 |
| 合计 |  | 716624 |  | 2103 |  | 4206 |

二、日极限游客容量

风景区日极限游客容量为日游人容量的2.5倍，为20885人次。